通榆县公路养护有限责任公司职工之家建设项目

招标文件

招标编号：BCS20240726FJSZ01001

招标人：通榆县公路养护有限责任公司

招标代理机构：吉林省鑫宏盛项目管理有限公司

二〇二四年七月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法（综合评估法）	32

第四章  合同条款及格式	48

第五章  工程量清单	49

第六章  图  纸	50

第七章  技术标准和要求	51

第八章  投标文件格式	52

# 第一章   招标公告

项目编号：BCS20240726FJSZ01001

1、招标条件

本招标项目通榆县公路养护有限责任公司职工之家建设项目已在吉林省投资项目在线审批监管平台批准建设，招标人为通榆县公路养护有限责任公司，建设资金来源为100%自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审方式进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：通榆县公路养护有限责任公司职工之家建设项目

2.2项目概况：职工之家建设项目在通榆县公路养护有限责任公司院内，建筑总面积3115.86平方米。相关设施包括:洗漱间、热饭间、清理间、休息室。主要用途是服务职工。

2.3建设地点：吉林省白城市通榆县开通镇向海大街268号（长白线南立交桥北200米处）。

2.4招标范围：详见本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容；

2.5工期要求：计划开工日期2024年8月29日，计划竣工日期2025年12月31日，共489日历天；

2.6质量标准：符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程。

2.7最高投标限价：9776689元。

3、投标人资格要求

3.1投标人具有独立法人资格的企业或其他组织，具有有效的营业执照；投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资质；具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2投标人拟派出的项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），应无在建工程，否则按废标处理。

3.3企业业绩要求：投标人近三年（2021年1月1日-至今）具有相类似业绩一项（提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告）。关于涉密工程招标评标业绩执行吉建[2017]12号文件《吉林省住房和城乡建设厅关于涉密工程招标评标业绩认定的补充通知》的规定。（注：投标企业及项目负责人类似业绩的认定：本省行政区域内的业绩认定，应当采用“吉林省建筑市场监管公共服务平台”（以下简称“平台”）工程项目信息中的业绩。在省域外的业绩认定，必须是通过互联网且不需任何权限即可在工程所在地的省级建筑市场监管一体化工作平台查询得到，其他网站查询的业绩不予认定，而且查询到的数据应能满足招标项目的要求）；

3.4信誉要求：（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。（2）未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。（3）未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单。（4）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单。（5）在近三年（2021年1月1日至今）内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理未在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为；

3.5财务要求：近三年（2021年-至今）财务状况良好。提供2021年-2023年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，如投标人成立日期在2021年-2023年之间的，提供从成立之日起到2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告；2023年财务审计报告未出的提供2023年财务状况良好承诺。注：如投标人在2023年1月1日后成立的，只提供成立之日至今的财务状况良好承诺即可；

3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效；

3.7本项目不接受联合体投标；

3.8投标人拟派的被授权人须为本单位在职人员，并缴纳社会保险，本项目招投标活动的每个环节，被授权人必须出示身份证，且每个投标人仅能派出1人作为本项目的被授权人；整个招投标过程不得随意更换被授权人。项目管理机构人员应在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”备案可查，并缴纳社会保险，须提供2024年1月1日至投标截止日之间任意一个月的“基本养老保险单位参保人员缴费证明”，拟派出的项目组成人员不得有在建项目，项目组成人员必须全员履约进场，否则予以清退。

4、获取招标文件

4.1凡有意参加投标者，请于2024年7月29日08时30分至2024年8月2日17时30分（法定公休日、法定节假日除外），通过CA锁在吉林省公共资源交易一体化平台（https://www.ggzyyth.jl.cn/TPBidder）网站下载招标文件。未在吉林省公共资源交易一体化平台系统注册并办理CA 锁的投标人请参照《吉林省公共资源交易一体化平台操作手册》办理，详见吉林省公共资源交易服务平台（https://www.ggzyyth.jl.cn/EpointSSO/memberLogin），下载时必须使用自己的身份，从其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理；

4.2本项目招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容在吉林省公共资源交易一体化平台（https://www.ggzyyth.jl.cn/EpointSSO）。招标文件的澄清文件、答疑文件、补遗文件一经发布即视为已告知了所有潜在投标人，且投标人也已经收到并明确了该澄清文件的内容，投标人须主动阅知。

4.3 有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。

4.4 本项目全部实行电子化投标。

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年8月19日上午09:00时，投标人应在投标文件递交截止时间前通过吉林省公共资源交易一体化平台（http://36.135.6.232:8088/TPBidder）上传电子投标文件。逾期上传的电子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

开标地点为：通榆县政务大厅5楼第三开标室（通榆县开通镇新发北街1666号）。

5.2 本项目采用腾讯会议进行远程开标。请投标人自行下载、安装腾讯会议软件，参加远程开标人员应为投标单位被授权人，进入远程开标会议后将姓名修改为投标人全称+被授权人姓名。投标人参加远程开标，如无故离开远程开标会议室，后果自负。投标人对开标有异议的，应当在远程开标时提出，非远程开标中提出的开标异议，招标人或者行政监督部门不予受理。

5.3 吉林省一体化交易平台支持投标文件远程解密；

解密方式：投标文件递交截止时间后30分钟内完成解密工作，投标人持投标单位企业 CA 锁登录，进入“远程开标解密”菜单，按照开标会议主持人的指令，选择对应的项目的投标文件进行远程解密（开标前及开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密）。因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。

5.4 有效递交投标文件的投标人不足三家时，招标人另行组织招标。

6、投标人的信息核查

对投标企业有以行贿谋取中标、相互串通投标和以他人名义投标等方式弄虚作假骗取中标的，一经发现，依法严处，建设行政主管部门依法作出相应处罚，并将其计入信用等级评价结果，列入黑名单。招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，评标委员会有权否决其投标；若在中标结果公示期间发现中标候选人提供了虚假材料，招标人有权取消其中标候选人资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假材料，招标人有权将投标人的弄虚作假行为上报省、市级建设主管部门。弄虚作假行为，一经发现将依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条进行处理。

7、发布公告的媒介

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《白城市公共资源交易平台》、同步推送到《吉林省公共资源交易公共服务平台》上发布。

8、联系方式

招标人：通榆县公路养护有限责任公司

地址：吉林省白城市通榆县开通镇向海大街268号（长白线南立交桥北200米处）

联系人：于大鹏

联系电话：13304366644

招标代理机构：吉林省鑫宏盛项目管理有限公司

地址：长春市高新开发区畅达路177号1号楼321室

联系人：杨瑞

联系电话：15326414912

招投标监督管理部门：通榆县住房和城乡建设局招投标管理办公室

联系电话：0436-4237837

吉林省建设工程招标投标领域扫黑除恶专项斗争线索举报方式

电话：0431-82752638 邮箱：jstzbc123@126.com

地址：长春市贵阳街287号建设大厦428室招投标管理处

邮编：130051

通榆县建筑市场招标投标领域扫黑除恶专项斗争线索举报方式

电话：0436-4567110

地址：通榆县住房和城乡建设局

邮编：137200

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：通榆县公路养护有限责任公司 地址：吉林省白城市通榆县开通镇向海大街268号（长白线南立交桥北200米处） 联系人：于大鹏 联系电话：13304366644 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：吉林省鑫宏盛项目管理有限公司 地址：长春市高新开发区畅达路177号1号楼321室 联系人：杨瑞 联系电话：15326414912 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 通榆县公路养护有限责任公司职工之家建设项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 吉林省白城市通榆县开通镇向海大街268号（长白线南立交桥北200米处） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 100%自筹 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容； |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划开工日期2024年8月29日，计划竣工日期2025年12月31日，共489日历天 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1投标人具有独立法人资格的企业或其他组织，具有有效的营业执照；投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资质；具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 2投标人拟派出的项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），应无在建工程，否则按废标处理。 3企业业绩要求：投标人近三年（2021年1月1日-至今）具有相类似业绩一项（提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告）。关于涉密工程招标评标业绩执行吉建[2017]12号文件《吉林省住房和城乡建设厅关于涉密工程招标评标业绩认定的补充通知》的规定。（注：投标企业及项目负责人类似业绩的认定：本省行政区域内的业绩认定，应当采用“吉林省建筑市场监管公共服务平台”（以下简称“平台”）工程项目信息中的业绩。在省域外的业绩认定，必须是通过互联网且不需任何权限即可在工程所在地的省级建筑市场监管一体化工作平台查询得到，其他网站查询的业绩不予认定，而且查询到的数据应能满足招标项目的要求）； 4信誉要求：（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。（2）未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。（3）未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单。（4）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单。（5）在近三年（2021年1月1日至今）内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理未在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为； 5财务要求：近三年（2021年-至今）财务状况良好。提供2021年-2023年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，如投标人成立日期在2021年-2023年之间的，提供从成立之日起到2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告；2023年财务审计报告未出的提供2023年财务状况良好承诺。注：如投标人在2023年1月1日后成立的，只提供成立之日至今的财务状况良好承诺即可； 6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效； 7本项目不接受联合体投标； 8投标人拟派的被授权人须为本单位在职人员，并缴纳社会保险，本项目招投标活动的每个环节，被授权人必须出示身份证，且每个投标人仅能派出1人作为本项目的被授权人；整个招投标过程不得随意更换被授权人。项目管理机构人员应在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”备案可查，并缴纳社会保险，须提供2024年1月1日至投标截止日之间任意一个月的“基本养老保险单位参保人员缴费证明”，拟派出的项目组成人员不得有在建项目，项目组成人员必须全员履约进场，否则予以清退。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 不接受。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | □组织， ☑不组织 |
| 1.10.1 | 答疑会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间前10天（逾期有权不再解答，若投标人未提出疑问，则视为其无疑问。） 形式：网上提交，在吉林省公共资源交易一体化平台（https://www.ggzyyth.jl.cn/EpointSSO/memberLogin）上提交 同时电话通知代理机构，若投标人未按规定提出，则视为其无疑问。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标文件递交截止15日前 形式：网上提交，在吉林省公共资源交易一体化平台（https://www.ggzyyth.jl.cn/EpointSSO/memberLogin）上提交 |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 工程量清单、最高投标限价、图纸、答疑、补遗文件、技术要求等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间前10天 形式：网上提交，在吉林省公共资源交易一体化平台（https://www.ggzyyth.jl.cn/EpointSSO/memberLogin）上提交 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024年8月19日09时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 请潜在投标人在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询，无需书面回复。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 请潜在投标人在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询，无需书面回复。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 评标办法中要求的资料 注：本项目所有电子证件资料以上传至吉林省公共资源交易一体化平台加盖公章的电子投标文件为准，评标时由评审委员会现场核验，如所提供的资料为虚假材料，投标文件以无效投标处理。 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 9776689元 其中分部分项工程费 8410333.91元、措施项目费 313422.69 元、规费 245683.06 元、税金807249.56 元。 高于最高投标限价的投标报价为无效报价，其投标将被否决。投标人编制投标报价时，规费、安全文明施工费、税金不得作为竞争性费用，其他各项费用自主报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日后90天（日历天） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： □不要求 ■要求 投标保证金的形式：按照《关于做好全省公共资源交易一体化平台全面运行工作的通知》（吉政数联〔2022〕5号）》文件要求，投标保证金递交形式为转账或电子保函（保险电子保单），以转账形式递交的投标保证金应当从投标单位的基本账户转出。（吉林省人民政府令第254号）。 投标保证金的金额：壹拾万元整 户名：通榆县政务服务和数字化建设管理局公共资源交易保证金 账号：0770502011015300000363000021 开户银行：吉林通榆农村商业银行股份有限公司营业部 投标保证金须知： 投标人应将投标保证金转款凭证或电子保函（保险电子保单）复印件装订（上传）在投标文件中。投标人通过CA登录吉林省公共资源交易一体化平台用户端，在线选择保函出具机构办理相关业务，未按要求在开标截止时间办理的，投标无效。 温馨提示： 1、投标保证金转款凭证或电子保函（保险电子保单）上应明确用途、投标项目名称、投标人名称、联系人及电话，以便核对查实。 2、在投标截止之前，递交投标保证金或办理电子保函（保险电子保单），影响开标后果自负（线上评标）。 3、投标单位递交投标保证金当日把银行付款凭证或保函发到邮箱：jlsxhs15326414912@163.com，以便核对查实。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 3年，指 2021年1月1日起至今。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 3年，指 2021年1月1日起至今。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 3年，指2021年1月1日起至今。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章 要求 | 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 电子投标文件：投标单位在吉林省公共资源交易一体化平台（https://www.ggzyyth.jl.cn/EpointSSO/memberLogin）通过企业锁制作的投标文件1份（此投标文件需上传至吉林省公共资源交易一体化平台），并在开标时投标单位用企业锁远程解密。截至递交投标文件截止时间，投标人未持企业CA锁，或因企业CA锁原因未能进行远程解密的，其投标无效） 普通U盘2份（U盘，PDF及word两种格式，PDF格式包含所有投标文件签字及盖章内容，工程量清单提供excel版和软件版两种格式）电子版须在投标截止时间后30分钟内发送至招标代理机构邮箱 (jlsxhs15326414912@163.com)，邮件标题须注明项目名称、公司名称。 纸质版投标文件：正本一份，副本三份。 开标结束后，与招标公司联系后进行邮寄。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 统一采用胶装形式进行装订。投标人可以自行决定是否分册装订。装订要整齐、牢固，便于保管和利用，不能采用活页装订以及采用热熔订条、塑料夹等其他装订方式。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人地址： 招标人名称： 项目名称： 项目编号： （项目名称） 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 通榆县政务大厅5楼第三开标室（通榆县开通镇新发北街1666号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 时间：2024年8月19日09时00分 地点：通榆县政务大厅5楼第三开标室（通榆县开通镇新发北街1666号） |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； 1、查看并公布投标单位报名名单； 2、解密电子投标文件； 3、导入投标报价并进行唱标； 4、监督人、行政主管部门、招标人代表及投标人确认开标内容。 5、开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由招标人代表1人，专家4人组成，总人数：5人； 评标专家确定方式：吉林省综合评标评审专家库按相应的专业随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐中标候选人数： 3 人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约担保的金额：合同金额的10% 履约保证金的支付方式：其形式包括现金，银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，银行、专业担保公司出具的保函，以现金或支票形式提交的保证金应当从投标单位的基本账户转出。如果提供银行保函应最新文件执行； 履约保证金缴纳时间：下发中标通知书之日起7日内提交履约保证金或保函原件或将履约保证金缴纳至招标人指定账户。履约保证金缴纳后持中标通知书与招标人签订合同，履约保证金期至合同期结束止。 招标人向施工单位对等提供工程款支付担保 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 | ## 工程业绩指标仅限于工程规模、结构形式、施工工艺等方面，且应符合招标项目的内容。涉密工程业绩执行吉建招［2017］12号文件。 |
| 10.1.2 | 企业信用情况 | 未被列入政府取消投标资格记录期间的企业； 在最近三年内没有发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），取消了投标资格的； 没有被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，取消了投标资格的； 没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； 依据《吉林省住房和城乡建设厅关于印发《吉林省建筑业企业信用综合评价办法》的通知》（吉建管〔2018〕28号）文件要求，年度信用评价为合格及以上的企业。 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 10.2 “暗标”评审 |  |  |
| 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 |  | ☑不采用 □采用 |
| 10.3 招标代理费 |  |  |
| 招标代理费支付 |  | 招标代理服务费参考《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改办价格[2015]299号)及吉建办【2023】10号的规定，由招标人支付。 支付方式:转账。支付时间:中标结果公示发布三日内。 计费方法:差额定率累进法 具体收取金额依据中标金额确定。 |
| 10.4 计算机辅助评标 |  |  |
| 是否实行计算机辅助评标 |  | □否 ☑是。按本须知附件八“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。 |
| 10.5直播开标群 |  |  |
| 直播开标群 |  | 本项目采用腾讯会议直播形式进行远程开标活动。投标文件递交的截止时间请投标人进入腾讯会议开标会，（腾讯会议号码：713871676），参加视频开标会议，进入视频开标会议人员应为投标单位被授权人，进入会议后将姓名修改为投标人全称+被授权人姓名。投标人在线参加视频开标会议，如无故离开视频会议室，后果自负。投标人对开标有异议的，应当通过视频会议当场提出，非视频开标会议现场提出的开标异议，招标人或者行政监督部门不予受理。现场参加开标人员：招标人代表、招标代理机构工作人员、行业监管部门代表。 |
| 10.6中标公示 |  |  |
| 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和有关建筑市场、交易中心予以公示，公示期不少于3日。 |  |  |
| 10.7知识产权 |  |  |
| 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，须征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 10.8重新招标的其他情形 |  |  |
| 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |
| 10.9同义词语 |  |  |
| 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 10.10监督 |  |  |
| 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 10.11解释权 |  |  |
| 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 严禁转包、违法分包及挂靠等违法行为。转包、违法分包及挂靠认定标准依据住房城乡建设部关于印发《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》的通知规定的标准执行。 |  |  |
| 如潜在投标人或其他利害关系人对招标文件（或资格预审文件）、开标及评标结果有异议的，应依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条、第六十条规定，先向招标人提出异议。 |  |  |
| 《关于进一步降低招标投标交易成本实施惠企利企18项政策措施》吉政数联〔2023〕4号。 |  |  |
| 施工单位应严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）和《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），加强对房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理，有效防范生产安全事故。危大工程内容详见图纸（设计文件），施工单位在投标时补充完善危大工程内容并明确相应的安全管理措施。 |  |  |
| 付款方式：按专用合同条款约定执行。 |  |  |
| 注：招标文件中“标书”指纸质版投标文件及电子版投标文件，纸质版投标文件及电子版投标文件内容需一致，包括上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理（电子招投标系统认可的电子签章同样有效）。 投标文件需上传至吉林省公共资源交易一体化平台，投标人远程进行解密。因投标人原因未能解密成功的，其投标无效。 吉林省公共资源交易一体化平台自动生成的投标文件格式与招标文件内的投标文件格式不一致时，以招标文件内的投标文件格式为准。 |  |  |

注：招标公告内容不一致之处，以最新发布的招标公告内容为准，招标公告与招标文件内容不一致之处，以招标文件内容为准。

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对工程进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

l.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：/。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本工程的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大施工质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）依据《吉林省住房和城乡建设厅关于印发《吉林省建筑业企业信用综合评价办法（试行）》的通知》（吉建管〔2018〕28号）文件要求，年度信用评价为不合格的企业。

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场（未规定的，投标人自行组织）。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人提出问题的截止时间：见投标人须知前附表。

1.10.3 招标人、招标代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本工程不允许分包。

1.12 偏离

本工程招标文件商务条款、技术条件不允许偏离。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间在吉林省公共资源交易一体化平台（https://www.ggzyyth.jl.cn/EpointSSO/memberLogin）上提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在吉林省公共资源交易一体化平台（https://www.ggzyyth.jl.cn/EpointSSO/memberLogin）上发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3请潜在投标人在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询，无需书面回复。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，在吉林省公共资源交易一体化平台（https://www.ggzyyth.jl.cn/EpointSSO/memberLogin）上发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 请潜在投标人在参与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询，无需书面回复。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）开标一览表；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）计划开、竣工日期和施工进度网络图；

（7）施工总平面图；

（8）项目管理机构；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2  技术部分采用技术标形式：

技术标部分包括：

（1）内容完整性和编制水平

（2）施工方案与技术措施

（3）质量管理体系与措施

（4）安全管理体系与措施

（5）环境保护、文明施工管理体系与措施

（6）工程进度计划与措施

（7）资源配备计划

（8）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

（9）紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

（10）施工现场平面图

（11）施工进度计划横道图或网络图

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 除非招标文件另有约定，本项目所有的工程项目均以投标人提交并经招标人认可的合同价格金额为支付的基础。投标价格应为完成本工程和施工过程中维护本工程及缺陷责任期内修复缺陷所需的全部费用。它还包括合同所示的所有风险、责任和义务。

3.2.4本次招标采取招标范围内以综合单价报价，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不被接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并且视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.2.5本招标工程的施工地点为本须知附表所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的价格，均已包括了实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质检（自检）、监测、缺陷修复、管理、保险、利润、规费风险金及税金等全部费用，以及合同所示的所有风险、责任和义务。

3.2.6投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.7在合同实施过程中，业主对由于投标人失误造成的漏项不予认可，也不承担任何责任。招标人将据此对投标书进行评价和比较。

3.2.8本次招标项目最高投标限价见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人还应在银行进账单或电汇凭证上明确用途、投标项目名称、联系人及电话，以便核对查实。所交保证金手续不得重复使用，一项目一收退。保证金专用账户不通存通兑。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 对于未中标单位的投标保证金，除因处理异议、投诉等原因外，招标人（招标代理机构）应当在中标公示期结束后十日内返还。中标单位由招标代理公司办理后系统自动退还。未中标单位系统自动退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.4.5 招标项目被投诉，在调查处理期间该项目的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后按规定处理。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告及有关业绩的查询网址和查询网页截图的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件，当副本和正本不一致或电子版文件与纸质正本文件不一致时，以上传平台的电子版文件为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录及页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记（不适用）

4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字，按招标文件投标人须知前附表执行。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人（或其委托代理人）应当按规定时间、方式参加开标活动，否则视为自动放弃投标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

1、查看并公布投标单位报名名单；

2、解密电子投标文件

3、导入投标报价并进行唱标

4、监督人、行政主管部门、招标人代表及投标人确认开标内容。

5、开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（l）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，评标委员会对投标人综合评定打分，按得分由高到低推荐3名中标候选人。第一中标候选人放弃中标或不符合中标条件的，招标人可以根据中标候选人排名顺序依次确定其他中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保（不收取）

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于法定个数的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于法定个数或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以吉林省公共资源交易一体化平台格式为准

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日     时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）      标段施工招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年       月       日

附件三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）      施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年     月     日

附件四：中标通知书

以实际下发的中标通知书为准

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                       （投标日期）所递交的           （项目名称）       施工投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持!

招标人：               （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

年       月       日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方   年   月     日发出的       （项目名称）      施工招标关于         的通知，我方已于       年       月       日收到。

特此确认。

投标人：               （盖单位章）

年       月       日

附件七：备选投标方案编制要求（不适用）

备选投标方案编制要求

备注：允许备选投标方案时，本附表应当作为本章“投标人须知”的附件，由招标人根据招标项目的具体情况和第三章“评标办法”中所附的评审和比较方法，对备选投标方案是否或在多大程度上可以偏离投标文件相关实质性要求、备选投标方案的组成内容，装订和递交要求等给予具体规定。

附件八：电子投标文件编制及报送要求

电子投标文件编制及报送要求

一、投标人应按招标文件要求编制投标文件，将所有投标文件内容上传至吉林省公共资源交易一体化平台，并在开标时持编制投标文件的投标单位企业锁远程解密。

二、投标人编制的投标文件应严格执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013的规定。

三、投标人在编制工程量清单报价时，工程项目、单项工程、单位工程的编号必须与招标清单中工程项目、单项工程、单位工程的编号一致。

四、投标人对规费、安全文明施工费、税金不得作为竞争性费用必须按照现行费用定额规定计算，不得作为竞争性费用。

五、电子投标文件中反映投标人资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。其中所有证书和执照必须为原件扫描。

六、本项目投标单位应按招标人要求提供规定数量的纸质版投标文件及电子版投标文件。

七、若投标人上传的电子投标文件因无法解密而对投标文件无法进行评价的，招标人可以拒绝该投标人投标。

八、若出现停电、灾害、系统故障等不可抗力情况，暂停开标。

九、本项目将查询电子版投标文件的文件制作机器码（文件制作机器码是以电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号、以及工具标识号五大特征组成），若出现不同投标人之间文件制作机器码相同的情形，视为投标人之间串通投标，予以否决其投标，并由建设行政主管部门依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《住房和城乡建设部关于印发市政公用工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》等法律法规及相关规定，予以严肃处罚，并纳入信用考核。

十、投标人通过吉林省公共资源交易一体化平台投标文件制作工具导入工程量清单之后，应按照招标文件要求对工程量清单自行核查后，再上传至投标系统。由于转换、制作等各种原因导致的工程量清单不符合招标文件要求而造成的废标，由投标人自行负责。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |

2.1.2资格评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 投标文件内附营业执照（副本）复印件加盖投标单位公章； |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资质的法人或其他组织。 投标文件内附资质证书（副本）复印件加盖投标单位公章； |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证； 投标文件内附安全生产许可证复印件加盖投标单位公章 启用电子证书的投标人， 投标文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认 注：(1）吉林省内投标人启用安全生产许可证电子证书的，信息的真伪由评标专家通过登录“吉林省建筑市场监管公共服务平台”进入“安全生产许可证管理”子系统-证书查询（http://cxpt.jlsjsxxw.com/AqscxkzDefault.aspx）或扫描二维码标识进行查询确认 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 近三年（2021年-至今）财务状况良好。提供2021年-2023年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，如投标人成立日期在2021年-2023年之间的，提供从成立之日起到2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告；2023年财务审计报告未出的提供2023年财务状况良好承诺。注：如投标人在2023年1月1日后成立的，只提供成立之日至今的财务状况良好承诺即可； 投标文件内附扫描件加盖投标单位公章。 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 投标人近三年（2021年1月1日至今）具有至少一项与本项目相类似的项目业绩。投标文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件及有关业绩的查询网址和查询网页截图复印件加盖投标单位公章。 （业绩认定应按以下规定执行： 本省行政区域内的业绩认定，应当采用“吉林省建筑市场监管公共服务平台”（以下简称“平台”）工程项目信息中的业绩。在省域外的业绩认定，必须是通过互联网且不需任何权限即可在工程所在地的省级建筑市场监管一体化工作平台查询得到，而且查询到的数据应能满足招标项目的要求，其他网站查询的业绩不予认定。评标过程中，评标专家在现场监督人员的监督下对投标人的业绩通过“吉林省建筑市场监管公共服务平台”或工程所在地的省级建筑市场监管一体化工作平台核查，未查询到的业绩不予认定。） |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 （1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； （2）未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单； （3）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （4）在近三年（2021年1月1日至今）内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理未在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为； 投标文件内（1）附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标单位公章的承诺书，（2）至（4）附网站查询截图复印件加盖投标单位公章，标书中提供由法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章的承诺书（格式自拟）。 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 具备建设行政主管部门核发的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，有效期内的安全生产考核合格证书（B类），应无在建工程。 投标文件内附注册建造师证书、有效期内的项目负责人安全生产考核合格证书复印件加盖投标单位公章、项目经理无在建工程承诺书； 启用电子证书的投标人，投标文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。注：吉林省内投标人启用安全生产考核合格证电子证书的，信息的真伪由评标专家通过登录“吉林省建设工程安管人员管理系统”–证书查询（http://jy.jlsjsxxw.com:8071）或扫描二维码标识进行查询确认。 |
|  |  | 项目管理机构 | 满足强制性人员标准要求。 标书内提供相关人员的注册证或岗位证或职称证等有效证件的加盖公章复印件。启用电子证书的投标人，投标文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认（吉林省内投标人启用电子证书的，信息的真伪由评标专家通过登录“吉林省建筑市场监管公共服务平台”或扫描二维码标识进行查询确认）。 注：投标人拟派的项目管理团队人员（造价人员除外）均无在建工程。标书中提供法定代表人签字并加盖公章的无在建工程承诺书。提供吉林省建筑市场监管公共服务平台登记并公示的人员截图及2024年1月1日至投标截止日之间任意一个月的“基本养老保险单位参保人员缴费证明”。 |
|  |  | 其他要求 | 外省单位标书内附“吉林省建筑市场监管公共服务平台”入吉企业官网截图并加盖公章。 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形及招标文件所规定的其他条款。 投标文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标单位公章的承诺书 |

2.1.3响应性评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，经注册造价师签字盖专用章，并符合相关法律法规及招标文件规定（投标报价文件由投标人自行编制的，应当由注册在本企业的注册造价师签字并加盖注册造价师执业专用章；投标人委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标文件中附有委托合同及造价师证书，其投标报价文件应当由被委托人的注册造价师签字并加盖注册造价师执业专用章，签字盖章的注册造价师的注册单位应当与被委托人一致，同一单位的注册造价师在本招标项目中不能为两个及两个以上的投标单位编制工程量清单，否则按废标处理）。 提示：投标人通过吉林省公共资源交易一体化平台投标文件制作工具导入工程量清单之后，应按照招标文件要求对工程量清单自行核查后，再上传至投标系统。由于转换、制作等各种原因导致的工程量清单不符合招标文件要求而造成的废标，由投标人自行负责。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定。 |
|  |  | 其他要求 | 满足招标文件规定的其他实质性要求。 |
|  |  | 电子投标文件编制及报送要求 | 符合《电子投标文件编制及报送要求》的要求。 |

※注：1、评标办法中“标书”指纸质版投标文件及电子版投标文件，纸质版投标文件及电子版投标文件内容需一致，包括上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。

2、上述表中要求提供的证书、合同文件和相关证明文件等证件的加盖单位公章的扫描件放入在投标文件中。

3、上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

4、若投标单位资格响应性评审不合格，评标委员会需注明评审不合格原因。

5、评标委员会对以上各项进行评审，在形式评审、资格评审、响应性评审中如有一项不符合评审标准的，不进入到详细评审环节进行打分。

6、当评标委员会对以上各项进行评审，在形式评审、资格评审、响应性评审后，合格投标人不足三家时，该项目依法重新招标。

强制性人员标准要求

| 人 员 | 配备要求 | 最低数量 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）； 投标文件内附注册建造师证书、有效期内的项目负责人安全生产考核合格证书复印件加盖投标单位公章、项目经理无在建工程承诺书； 启用电子证书的投标人，投标文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。 注：吉林省内投标人启用安全生产考核合格证电子证书的，信息的真伪由评标专家通过登录“吉林省建设工程安管人员管理系统”–证书查询（http://jy.jlsjsxxw.com:8071）或扫描二维码标识进行查询确认。 | 1人 |
| 技术负责人 | 具有建筑工程专业中级职称。提供职称证，投标书内附复印件并加盖公章。 | 1人 |
| 施工员 | 具有岗位证书；提供岗位证书或电子证书，投标书内附复印件并加盖公章。 | 1人 |
| 质量员 | 具有岗位证书；提供岗位证书或电子证书，投标书内附复印件并加盖公章。 | 1人 |
| 安全员 | 具有建筑施工企业专职安全生产管理人员岗位证；提供岗位证书或电子证书，投标书内附复印件并加盖公章。 | 1人 |

注：评标办法中“标书”指纸质版投标文件及电子版投标文件，纸质版投标文件及电子版投标文件内容需一致，包括上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。

1.要求人员证书内有就职单位的须和投标单位名称一致（职称证除外），否则视为废标；

2.本项目全部项目管理机构人员应无在建工程，施工现场人员与投标文件所列人员完全一致。标书内附法定代表人签字并加盖公章的承诺书。

3.投标人本项目全部项目管理机构人员信息，应与吉林省建筑市场监管公共服务平台登记内容相一致，投标文件中须提供全部项目管理机构人员在吉林省建筑市场监管公共服务平台内人员信息截图加盖企业公章。评标专家在现场监督人员的监督下对全部项目管理机构人员信息通过吉林省建筑市场监管公共服务平台核实。

4.评标委员会现场进行网上信息核查，人员资格信息以吉林省建筑市场监管公共服务平台查询结果为准，且满足招标文件要求；未查询到信息或查询到的信息与投标文件不一致的，评标时均不予认定。若“吉林省建筑市场监管公共服务平台” 不设相应人员证件有效期栏目的，则以人员证件复印件有效期为准；若“吉林省建筑市场监管公共服务平台” 设相应人员证件有效期栏目的，则以吉林省建筑市场监管公共服务平台显示为准。

5.安全生产考核合格电子证书通过以下两种方式中任何一种方式均可查询核验电子证书实时信息：①登录“吉林省建设工程安管人员管理系统”–证书查询（http://jy.jlsjsxxw.com:8071）；②扫描电子证书二维码。

6.吉林省企业安全管理人员（三类人员）、现场管理人员、特种作业人员、技术工人等实行电子证书，详见吉建办〔2019〕84号。

2.2  分值构成及评分标准

| 2.2.1 | 分值构成（总分100分） | 施工组织设计：30分 项目管理机构：10分 投标报价：50分 其他评分因素：10分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 通过初步评审合格的有效投标报价大于5家时，去掉一个最高投标报价和一个最低投标报价，其余投标报价的算术平均值作为评标基准价； 通过初步评审合格的有效投标报价小于等于5家时，取投标报价的算术平均值作为评标基准价。 |  |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×│投标人报价－评标基准价│/评标基准价 |  |
| 2.2.4(1) | 施工组织设计评分标准（30分） | 内容完整性和编制水平（2分） | 内容完整性和编制水平进行比较，内容完整、合理、可行；优得2分，良得1分，一般得0.5分，无不得分。 |
|  |  | 施工方案与技术措施（5分） | 施工方案与技术措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得5分，良得4-2分，一般得1分，无不得分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施（3分） | 质量管理体系与措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得3分，良得2分，一般得1分，无不得分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施（3分） | 安全管理体系与措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得3分，良得2分，一般得1分，无不得分。 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施（3分） | 环境保护管理体系与措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得3分，良得2分，一般得1分，无不得分。 |
|  |  | 工程进度计划与措施（3分） | 工程进度计划与措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得3分，良得2分，一般得1分，无不得分。 |
|  |  | 资源配备计划 （3分） | 资源配备计划进行比较，内容完整、合理、可行；优得3分，良得2分，一般得1分，无不得分。 |
|  |  | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺（2分） | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺进行比较，内容完整、合理、可行；优得2分，良得1分，一般得0.5分，无不得分。 |
|  |  | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施（2分） | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得2分，良得1分，一般得0.5分，无不得分。 |
|  |  | 施工现场平面图 （2分） | 施工现场平面图进行比较，内容完整、合理、可行；优得2分，良得1分，一般得0.5分，无不得分。 |
|  |  | 施工进度计划横道图或网络图（2分） | 施工进度计划横道图或网络图进行比较，内容完整、合理、可行；优得2分，良得1分，一般得0.5分，无不得分。 |
| 2.2.4（2） | 项目管理机构评分标准（10分） | 项目经理获奖业绩（5分） | 按照《吉林省房屋建筑和市政基础设施工程“优质优先、优质优价” 实施办法》（ 吉建管〔202 0〕8号）、吉林省住房和城乡建设厅关于调整《吉林省房屋建筑和市政基础设施工程“优质优先、优质优价”实施办法》部分条款的通知（吉建管[2023]20号）文件规定，下列获奖项目业绩的项目经理在企业投标时予以加分： （一）获“鲁班奖”的加5分，有效期5年；获“全国建筑工程装饰奖”的加2分，有效期3年； （二）获省级标准化管理示范工地的项目负责人加3分，有效期2年；获市级标准化管理示范工地的项目负责人加1分，有效期2年； （三）获省级优质工程奖的加3分，有效期2年；获省级优质工程装饰奖的加1分，有效期2年； （四）获国家优秀勘察设计行业一等奖的加3分，二等奖的加2分，有效期3年；获省级优秀勘察设计的加1分，有效期2年。 注：（1）加分时，在有效期内只针对奖项中的一个最高得分奖项计分，一次有效，不累计加分； 获奖项目的项目经理调离获奖企业到其他单位执业的，该项目经理投标时在原企业的获奖项目无效，不再参与业绩加分； 项目经理获奖项目业绩经使用后，一旦中标，下次投标不得再次使用。项目经理所负责的工程出现质量安全事故且在处罚期内的，则取消获奖加分资格； 招标文件规定投标人获奖项目业绩加分的，投标人投标时应当提供以下资料：（投标文件中附复印件加盖投标单位公章） ①工程项目获奖证书； ②获奖文件（获奖文件应含有项目经理人员名单）； ③获奖人员注册执业资格证书； ④有关获奖信息以及获奖单位名单查询网址等； 入吉建筑企业投标中使用获奖业绩加分时，应由企业工商注册所在地的省级建设行政主管部门出具未曾使用获奖项目业绩加分中标其他工程项目的证明，否则不予加分。 |
|  |  | 项目经理业绩 （2分） | 项目经理近三年（指2021年1月1日起至今）具有以项目经理身份主持或担任大、中型项目技术负责人的与本项目相类似的项目业绩，每有一项得2分，满分2分。 投标文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件及有关业绩的查询网址和查询网页截图复印件加盖投标单位公章（注：未体现项目经理姓名的业绩不予认定） （业绩认定应按以下规定执行： 本省行政区域内的业绩认定，应当采用“吉林省建筑市场监管公共服务平台”工程项目信息中的业绩。在省域外的业绩认定，必须是通过互联网且不需任何权限即可在工程所在地的省级建筑市场监管一体化工作平台查询得到，而且查询到的数据应能满足招标项目的要求，其它网站查询的业绩不予认定。评标过程中，评标专家在现场监督人员的监督下对投标人的业绩通过“吉林省建筑市场监管公共服务平台”或工程所在地的省级建筑市场监管一体化工作平台核查，未查询到的业绩不予认定。） 注：大、中型项目划分标准以《注册建造师执业工程规模标准》为准 |
|  |  | 其他主要人员 （3分） | 其他主要人员配备齐全，人员有职称证书或岗位证书，满足施工要求，对人员配备情况进行比较，优得3分，良得2分，一般得1分，无不得分。 投标文件内附相应人员职称证书或岗位证书复印件加盖投标单位公章 启用电子证书的投标人，投标文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认 注：相应资格信息均应满足招标文件要求，并在有效期范围内。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准 （50分） | 偏差率 | 偏差率=100%×│投标人报价－评标基准价│/评标基准价 |
|  |  | 投标总价（50分） | - 评标基准价：当有效投标报价大于5家时，去掉一个最高投标报价和一个最低投标报价，其余投标报价的算术平均值作为评标基准价；当有效投标报价小于等于5家时，取投标报价的算术平均值作为评标基准价。 - 2、投标人的投标报价等于评标基准价时，得满分50分； 3、投标人的投标报价与评标基准价的比值每高一个百分点减1分，每低一个百分点减0.5分； 4、投标报价计算公式： =50－1×偏差率×100（当投标人的投标报价高于评标基准价时） =50－0.5×偏差率×100（当投标人的投标报价低于评标基准价时） |
| 2.2.4（4） | 其他因素评分标准 （10分） | 企业业绩（2分） | 投标人在（2021年1月1日起至今）完成过相类似工程施工业绩，每有一项得1分，满分2分。提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件，并在标书内附有关业绩的查询网址及查询网页截图。 注：1、吉林省行政区域内的业绩认定，应当采用“吉林省建筑市场监管公共服务平台”工程项目信息中的业绩。 2、吉林省行政区域以外的业绩认定，必须是通过互联网且不需任何权限即可在工程所在地的省级建筑市场监管一体化工作平台查询得到，其他网站查询的业绩不予认定，而且查询到的数据应能满足招标项目的要求。 3、投标人应在投标文件中附有关业绩的查询网址，评标过程中，评标专家在现场监督人员的监督下对投标人的业绩通过平台或工程所在地的省级建筑市场监管一体化工作平台核查，未查询到的业绩不予认定。（关于涉密工程招标评标业绩执行吉建招［2017］12号文件《吉林省住房和城乡建设厅关于涉密工程招标评标业绩认定的补充通知》的规定） |
|  |  | 优惠条件 （4分） | 对投标人提出的招标人可以接受的合理优惠条件进行综合评价，综合评价优者得4分，良好得3-2分，一般得1分，无不得分。 |
|  |  | 服务承诺 （4分） | 对投标人提出的招标人可以接受的合理服务承诺进行综合评价，综合评价优者得4分，良好得3-2分，一般得1分，无不得分。 |

注：评标办法中“标书”指纸质版投标文件及电子版投标文件，纸质版投标文件及电子版投标文件内容需一致，包括上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。

1.评标方法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低推荐前3名为中标候选人，但投标报价低于其成本的除外（注：综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以施工组织设计得分高的优先；如果施工组织设计得分也相等，以项目管理机构得分高的优先。）

## 2.评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他因素：见评标办法前附表。

## 3.评标程序

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 在初步审查过程中若出现下列情况，评委会将认为其初步评审不合格，不进入后续详细评审：

(1)有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，相关投标将被否决：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5)不同投标人的投标文件相互混装；

6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(2)有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

2)投标联合体没有提交共同投标协议；

3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提供备选投标的除外；

5)投标文件低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价；

6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应；

7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（评标委员会成员按照评标办法的规定，独立评分并签名。投标人的得分为各项综合打分之和，各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位）作为其最终评标得分）

按本章第2.2.4（1）（2）（3）（4）目规定的评审因素和分值对分别计算出得分A、B、C、D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3评标结束后，如发现招标人提供给评标委员会的信息、数据有误或不完整，或者由于评标委员会的原因导致评标结果出现重大偏差，应报请有关监督部门后由招标人邀请原评标委员会成员重新评标，修正评标报告和评标结论。

附件A：评标详细程序

评标详细程序

- A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

- A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人；

（6）出具评标报告。

- A2.评标准备

- A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

- A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

- A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

- A2.4对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.4.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.4.2投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

- A3初步评审

- A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并记录评审结果。

- A3.2资格评审

A3.2.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并记录评审结果。

- A3．3 响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第3.2.8款载明的最高投标限价，凡投标人的投标价格超出最高投标限价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

- A3.4算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

- A3．5澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

- A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人方可进入详细评审。

- A4.1详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章规定的程序进行详细评审：

（1）施工组织设计评审和评分；

（2）项目管理机构评审和评分；

（3）投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，判断是否低于其个别成本；

（4）其他因素评审和评分；

（5）汇总评分结果。

- A4.2  施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。

- A4．3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

- A4.4投标报价评审和评分（按投标总报价进行评分）

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过初步评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

- A4.5  其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素（如果有）进行评审和评分，并记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。

- A4.6  判断投标报价是否低于成本

根据本章的规定，评标委员会根据第三章评标办法中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标将被否决。

- A4.7  澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章的规定执行。

- A4.8  汇总评分结果

详细评审工作全部结束后，取所有评标委员会成员详细评审结果的算术平均值作为投标人的最终评审结果，并按照最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.  推荐中标候选人

A5.1  推荐中标候选人

在初步评审合格的投标人中，由评标委员会对投标人综合评定打分，按得分由高到低推荐前3名投标人为中标候选人。

- A5．2编制评标报告

评标委员会根据本章的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）项目基本情况

（2）评标委员会成员名单；

（3）各参会单位签到表

（4）开标记录表

（5）初步评审结论一览表

（6）详细评审汇总评分一览表

（7）投标人排序名单

（8）澄清、说明、补正事项纪要

（9）推荐中标候选人名单

（10）其他情况记录

- A6．特殊情况的处置程序

- A6.1  关于评标活动暂停

A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

- A6.2  关于评标中途更换评委

A6.3.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

- A6.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第四章  合同条款及格式

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），具体合同内容以实际签订为准。

# 第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单系按分部分项工程提供的。

1.2 本工程量清单是依据国家规定编制的。工程量清单为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

1.3 本工程量清单由招标人提供，作为投标人计算投标报价的基础。

1.4计价文件的编制，应采用以主流的计价软件为编制基础导入电子评标计价软件的方式生成投标文件电子档，中标后应向建设单位预算主管部门递交所有版本的投标计价电子版文件。

2.工程量清单（附件中）

3、本项目设立最高投标限价，超过最高投标限价为废标。

# 第六章  图  纸

（附件中）

第七章  技术标准和要求

1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，实际施工中应达到施工图纸及国家现行有关技术、质量标准和设计、施工验收规范的要求。

2、具体详见技术要求，清单及图纸等附加资料。

第八章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

项目编号：

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明、授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他材料

要求纸质文件编制目录及对应页码，目录页码与文件中页码相对应。上传平台的投标文件目录按照平台格式执行即可。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

1．我方已仔细研究了                          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥                元）的投标总报价，工期      日历天，其中开竣工日期为             至          ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。

2．我方承诺在投标有效期        天内不修改、撤销本投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）                 （¥       元）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.                      （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

项目负责人：

项目负责人证书编号：

企业资质：

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

地  址：

网  址：

电  话：

传  真：

邮政编码：

日期：

（二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 5 | 分包 |  |  |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |  |
| 8 | 质量标准 |  |  |  |
| 9 | 价格调整的差额计算 |  |  |  |
| 10 | 预付款额度 |  |  |  |
| 11 | 预付款担保金额 |  |  |  |
| 12 | 质量保证金扣留百分比 |  | 3% |  |
|  | 质量保证金额度 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

年        月        日

二、法定代表人身份证明或附有法人身份证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

（二）授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及被授权人身份证复印件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

三、投标保证金

【后附投标保证金汇款凭据及基本账户开户许可证复印件】（基本账户开户许可证取消后新开立基本账户的投标人，可以按照相关文件规定提供银行打印并加盖印章的《基本存款账户信息》。）

四、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

五、施工组织设计

- 1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）内容完整性和编制水平

（2）施工方案与技术措施

（3）质量管理体系与措施

（4）安全管理体系与措施

（5）环境保护管理体系与措施

（6）工程进度计划与措施

（7）资源配备计划

（8）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

（9）紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  临时用地表

附表五  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表六  施工总平面图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附表五 计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表六 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：1.拟派往本项目的项目管理人员均须填入此表；

2.投标人须附由法定代表人签字并加盖公章的“全部项目管理机构人员无在建工程，施工现场人员与投标文件所列人员完全一致”的承诺书。

3.投标人全部项目管理机构人员信息，应与吉林省建筑市场监管公共服务平台登记内容相一致，须附全部项目管理机构人员在吉林省建筑市场监管公共服务平台内人员信息截图加盖企业公章。评标专家在现场监督人员的监督下对全部项目管理机构人员信息通过吉林省建筑市场监管公共服务平台核实。

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附注册建造师证书、安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明、体现项目经理姓名的中标通知书或合同协议书或竣工验收报告、官网查询网址及截图等加盖公章的复印件，并提供由法定代表人及项目经理签字并加盖企业公章的无在建工程承诺书。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：1、上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检部门及换证部门出具有效证明方可确认。

2、所有复印件必须要清晰、字迹清楚。

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员应附相应岗位证书或职称证、养老保险等资料的复印件加盖公章。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |

注：1、上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检部门及换证部门出具有效证明方可确认。

2、所有复印件必须要清晰、字迹清楚。

附3：承诺书

项目经理承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      （以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

项目经理近三年没有出现行贿受贿等违法违规或失信行为、允许他人以自己的名义从事执业活动、非法转让资格证书、注册证书和执业印章等行为；

项目经理近三年没有严重违约及严重工程质量、安全问题记录；

项目经理提供的所有证件、业绩等证明材料真实有效；

中标后，项目经理将按合同约定和相关规定要求，按时到岗，在岗履职，全力配合招标人要求，保质保量完成工程项目。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

项目经理：               （签字）

年        月        日

项目管理机构承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的  （项目管理机构成员姓名）   现阶段没有担任任何在施建设工程项目的管理机构成员。

如中标后，我公司保证项目管理机构人员（包括项目经理及项目机构其他管理人员）全部到达施工现场工作，并与投标文件中所列的人员一致，保证本项目的施工质量、安全及施工工期。

（招标人其他要求）

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此承诺！

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人 ：                            （签字）

年        月        日

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、附营业执照、资质证书、安全生产许可证、银行基本账户开户证明等材料加盖公章的复印件，上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检部门及换证部门出具有效证明方可确认。

2、所有复印件必须要清晰、字迹清楚。

（二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同或竣工验收证明、官网查询网址及网页截图的复印件加盖公章，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）近年发生的诉讼和仲裁情况

（如无诉讼和仲裁情况请投标人出具一份承诺书，格式自拟，要求法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章）

说明：近三年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

年        月        日

（六）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

1、近年企业不良行为记录情况

2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3、其  他

备注：1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。应当结合第二章“投标人须知”前附表第10.1.2项定义的范围填写。

2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有）的原因等具体情况，等等。

八、其他材料

1、招标文件要求提供的承诺书必须包含《投标人不涉黑涉恶承诺书》（提供格式），其他承诺书（格式自拟）；

2、投标人认为有必要提供的其他材料；

3、招标文件要求提供的其他材料。

附件：

投标人不参与涉黑涉恶承诺书

（招标人名称）：

我方承诺，在参与   （项目名称） 施工/监理/勘察设计招标、投标以及如果中标的后续工作中，我方不存在下列任何情形之一：

（1）强揽工程：以黑恶势力承包工程；强迫他人接受限定条件或退出竞争；强迫中标人放弃中标或转包；以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标等。

（2）恶意竞标：以黑恶势力用明显低于建安成本价格中标；利用围标、串标、虚假投标及威胁手段等方式骗取中标；以黑恶势力使得工程的实际造价远远高于中标价格，造成国有资产流失；伪造资质证书、证件、提供虚假材料进行恶意投标，谋取不正当利益等违法犯罪行为。

（3）扰乱工程招投标活动：以黑恶势力在评标现场聚众闹事、寻衅滋事，冲击评标现场，打砸破坏评标现场办公设施；用威胁等手段恐吓评标专家、工作人员等行为；捏造事实、恶意投诉、无理取闹，扰乱招投标正常秩序。

（4）其他任何涉黑涉恶的行为。

我方承诺上述内容的真实和准确，并愿意承担因我方存在上述情形所引起的一切法律后果。同时，我方承诺在整个招投标过程中，一旦发现涉黑涉恶线索及时向监管部门及有关部门举报，并积极协助有关部门进行调查取证。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

年        月        日

承  诺  书

为贯彻落实《吉林省住房和城乡建设厅关于进一步做好使用预拌砂浆工作的意见》（吉建发【2019】3号）、《吉林省住房和城乡建设厅关于加强预拌砂浆质量管理的通知》（吉建质【2020】6号）、长春市城乡建委员会《关于禁止现场搅拌砂浆、加快推广使用预拌砂浆工作的通知》（长城乡发【2020】22号），我公司承诺严格按照《建筑施工标准化标准（暂行）》和《拆除工程扬尘管控标准（暂行）》规定执行，制定施工扬尘污染防控方案，落实“五个百分之百”，保护本市生态环境。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

年        月        日

- 投标人相关信息表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人代码证号 |  |  |  |
| 投标人注册地址 |  |  |  |
| 投标人企业资质 |  |  |  |
| 项目经理名称 |  | 项目负责人身份证号 |  |
| 职称证书 |  | 注册执业资格 |  |
| 注册证书编号 |  |  |  |
| 项目负责人业绩纳入评审计分获奖情况 |  |  |  |
| 项目负责人业绩1 |  |  |  |
| 项目负责人业绩2 |  |  |  |
| 项目负责人业绩3 |  |  |  |
| 企业业绩1 |  |  |  |
| 企业业绩2 |  |  |  |
| 企业业绩3 |  |  |  |
| 投标保证金缴纳形式 | 银行汇票/银行保函/担保公司保函/银行转账 |  |  |
| 承保银行或担保公司联系电话 |  |  |  |
| 承保银行或担保公司名称 |  |  |  |
| 承保银行或担保公司经营地址 |  |  |  |

注：本表必须如实填写，内容须与投标文件一致，为投标文件的组成部分。