**吉林省润泽农业发展有限公司使用专项债券项目自评报告**

县发改局：

2020-2023年，通榆县农产品融合发展示范园项目，获得债券额度3.83亿元。截止目前，已拨付债券额度3.83亿元，本项目为在建项目。具体情况如下：

1. 通榆县农产品融合发展示范园项目工程
2. 项目基本情况

该项目属农业领域项目，总投资110585万元，主要建设内容为建设生产车间、仓储库房、冷链加工车间、冷库等，同时配套水、电、路、燃气、蒸汽、供热、污水处理等基础设施，确保满足生产需要 ，目前已开工建设（建设状态为在建中）。开工时间为2022年11月，拟竣工时间为2024年12月，拟投产时间2024年12月。该项目发行年度时是为国家发改委审核通过项目。该项目发行年度时是为财政部审核通过项目。

1. 项目开工手续办理情况。
2. 审批已完成
3. 初步设计批复已完成
4. 施工图审查已完成
5. 环评已完成
6. 能评已完成
7. 用地规划许可证已完成
8. 工程规划许可证已完成
9. 施工许可证已完成
10. 工程招投标已完成
11. 项目竣工手续办理情况：未竣工
12. 资金已到位情况：已发行专项债券3.83亿元
13. 专项债券发行情况：2022年发行2.8亿元，2023年发行1.03亿元。
14. 已发行专项债券资金拨付使用情况：已拨付到项目上的金额为3.83亿元后续债券资金需求：
15. 2024年所需专项债券额度为1.5亿，2025年所需专项债券额度为2.66亿
16. 债券资金收支的财务处理方式

1、收到债券资金的账务处理

借：银行存款

贷：应付债券-通榆县农产品融合发展示范园项目

2、拨付债券资金的账务处理

（1）拨付预付账款时

借：预付账款

贷：银行存款

（2）拨付工程款时

借：在建工程-通榆县农产品融合发展示范园项目-工程款

应交税金-应交增值税-进项税额

贷：银行存款

1. 项目收益实现情况：项目未竣工，未投入使用，暂无收益。
2. 资产登记管理情况：项目已形成在建工程；项目在建工程已入账；项目在建工程是独立核算；入账单位为吉林省润泽农业发展有限公司；资产管理单位为吉林省润泽农业发展有限公司；资产登记入账金额为3.66亿元。
3. 资产租赁项目情况：因项目尚未完工，未投入使用，所以没有对外租赁。
4. 拖欠工程款情况：没有拖欠情况。
5. 项目继续实施必要性：该项目的实施能够尽快形成农畜产品加工产业集群，进一步提升通榆县农产品加工产业水平，对于增加农民收入、带动村级集体经济增收、实现乡村产业振兴具有重大的推动作用。所以，要继续实施该项目。
6. 自评结果：该项目根据绩效自评表中的产出指标、效益指标、满意度指标三项指标进行自评，得分88.8分。该项目使用专项债券继续实施。

吉林省润泽农业发展有限公司

2024年5月8日